CO N F I D E N T I AL B U S I N E SS D O CU M E N T

AGI Go Travel

국내 경쟁사 비교 분석 & MVP Implementation Plan

PC 웹 기반(Windows) + 반응형 WebApp(Android) | 2024~2025

📊 트리플 vs 마이리얼트립 분석

🏗 MVP 10주 스프린트

💰 1억 원 예산 계획

목차

🔹 PART 1: 국내 경쟁사 비교 분석

🔹 경쟁사 개요 현황표 (2025년 기준)

🔹 트리플 (Triple) 상세 분석

🔹 마이리얼트립 (MyRealTrip) 상세 분석

🔹 3사 핵심 기능 비교표 (상세)

🔹 AGI Go Travel 포지셔닝 전략

🔹 PART 2: AGI Go Travel MVP Implementation Plan

🔹 시스템 아키텍처 (PC Web + 반응형 WebApp)

🔹 Sprint 계획 (MVP 10주 개발 로드맵)

🔹 핵심 화면별 구현 명세

🔹 API 엔드포인트 설계

🔹 데이터베이스 스키마

🔹 성능 및 보안 기준

🔹 예산 집행 계획

🌍 PART 1: 국내 경쟁사 비교 분석

# 1,000만

트리플 누적 가입자 (2024)

# 1,120억

마이리얼트립 2025년 매출

500만

마이리얼트립 MAU (2025.10)

$3/월

AGI Go Travel 구독 목표가

📊 경쟁사 개요 현황표 (2025년 기준)

| 항목 | 트리플 (Triple) | 마이리얼트립 (MyRealTrip) | AGI Go Travel |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영사 | 인터파크트리플 (야놀자 계열) | (주)마이리얼트립 | AGI Go Travel |
| 설립 | 2017년 | 2013년 | 2024년 (창업) |
| 누적 가입자 | 1,000만 명 (2024.10) | 1,000만 명 (2025.10) | 목표: 126,000명 (1차) |
| MAU | 약 400만 명 | 500만 명 (2025.10) | 목표: 18,900명 (1차) |
| 2025년 매출 | 비공개 (인터파크 계열) | 1,120억 원 (YoY +26%) | 목표: 월 3,194만 원 |
| 수익모델 | 커머스 (항공· 호텔 판매) | 커머스 + 광고 | 광고 + 구독($3/월) |
| 핵심 강점 | 지도 기반 일정 + 커머스 | OTA 최저가 + 투어 상품 | AI + 실시간 동기화 |
| 플랫폼 | iOS / Android | iOS / Android | WebApp → Native App |

🟦 트리플 (Triple) 상세 분석

#### 서비스 현황

1,000만 가입자 (2024년 10월 돌파, 출시 7년 5개월) 인터파크트리플 → 야놀자 그룹 계열 편입 NOL(야놀자 슈퍼앱)과 일정 기능 통합 연동 (2025년) 2030세대 핵심: 여성 20대 50%, 30대 26.1%

#### 핵심 기능

- AI 맞춤 일정 추천: 여행지, 기간, 취향 입력 → 30초 내 일정 자동 생성. 500만 개 일 정 데이터 기반 학습

- 지도 기반 동선 최적화: 항공· 숙소· 명소· 맛집을 지도 위에 시각화. 동선 최적 경로 제 안

- 셀프패키지: 일정 등록 시 맞춤 항공· 숙소· 투어 상품 자동 추천. 앱 내 통합 예약 및 할인

- 실시간 일정 공유 (기본): 카카오톡으로 친구 초대 → 공동 편집. "실시간으로 여행 일 정이 바뀌는" 공동 편집 지원

- 배낭톡: 위치 기반 채팅 - 같은 지역 여행자들과 소통

- 날씨 옷차림 안내: 여행지 날씨에 따른 옷차림 추천 (기본 수준)

- 235개 도시 가이드: 자체 제작 여행 콘텐츠 DB

⚠ 약점 (AGI Go Travel 공략 포인트)

일정 변경 시 Push 알림 전파 없음: 공동 편집은 되지만 변경 사항을 그룹 전원에게 즉시 알리는 기능 없음

단체 인솔자 전용 기능 부재: 30명 단체를 관리하는 가이드 전용 대시보드 없음 날씨-일정 연동 없음: 날씨 안내는 하지만 AI가 일정을 자동으로 대체 코스로 바꿔주 지 않음

커머스 중심 추천 편향: 유료 상품 위주 추천 알고리즘

해외여행자 특화 부족: 국내 플랫폼 특성상 해외 현지 실시간 정보 연동 미흡 비용 무료 (수익은 커머스): 별도 구독 모델 없음

🟩 마이리얼트립 (MyRealTrip) 상세 분석

#### 서비스 현황

2025년 매출 1,120억 원 (YoY +26%), 당기순이익 흑자 전환 (3.1억)

누적 가입자 1,000만 명, MAU 500만 명 (2025년 10월) 2025년 1분기: 해외 출국자 5명 중 1명이 마이리얼트립 이용 IPO 준비 중, 인바운드(외국인 한국 여행) 사업 본격화

#### 핵심 기능

- OTA (Online Travel Agency): 항공· 숙박· 투어· 티켓 원스톱 예약. 2025년 총 300만 건 이상 여행 처리

- 럭키글라이드 (AI 항공권 탐색): 목적지 먼저가 아닌 예산· 가격 기준으로 여행지 탐 색. 최대 6개월 항공권 가격 흐름 데이터 제공. 가격 알림 기능

- 현지 가이드 투어 플랫폼: 전문 가이드가 직접 등록한 소규모 투어 상품. 개인 가이드

· 단독 투어 연결

- AI 맞춤 여정 추천: 사용자 데이터 기반 여행지 추천

- 최저가 보장제: 가격 비교 및 최저가 정책

⚠ 약점 (AGI Go Travel 공략 포인트)

여행 일정 플래너 기능 매우 취약: OTA에 집중, 일정 계획 도구는 기초 수준

지도 기반 동선 기능 없음: 장소를 지도 위에 시각화하거나 경로를 최적화하는 기능 부재

실시간 그룹 동기화 없음: 단체 여행 일정 공유 및 실시간 변경 전파 기능 없음 AI가 예약 영역에만 집중: 일정 생성· 날씨 연동· 동선 최적화 AI는 없음

가이드 B2B 플래닝 도구 없음: 가이드 상품 등록은 가능하지만 실시간 일정 관리 도 구 없음

"개인화"가 부족하다는 사용자 불만: 진짜 개인화된 여정 추천보다 상품 판매 중심

🔍 3사 핵심 기능 비교표 (상세)

| 기능 | 트리플 | 마이리얼트립 | AGI Go Travel |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 일정 자동 생성 | ✅ 기본 (30초, 자체 DB) | ⚠ 여행지 추천만 | ✅ GPT-4+Gemini 완전 자동 |
| 구글 지도 완전 연동 | ⚠ 부분 (자체 지도 혼용) | ❌ 없음 | ✅ Google Maps Platform API |
| 동선 경로 최적화 | ⚠ 기본 수준 | ❌ 없음 | ✅ Directions + Distance Matrix API |

| 기능 | 트리플 | 마이리얼트립 | AGI Go Travel |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시간 그룹 동기화 | ⚠ 공동 편집만 | ❌ 없음 | ✅ WebSocket + Push 알림 |
| 변경 시 전원 Push 알림 | ❌ 없음 | ❌ 없음 | ✅ 핵심 기능 |
| 날씨 연동 + AI 대체 코스 | ⚠ 날씨 안내만 | ❌ 없음 | ✅ 실시간 날씨 + 자동 대체 제안 |
| 단체 인솔자 대시보드 | ❌ 없음 | ❌ 없음 | ✅ B2B 가이드 전용 기능 |
| 멤버 실시간 위치 공유 | ❌ 없음 | ❌ 없음 | ✅ GPS 기반 위치 공유 |
| 커머스 (항공· 호텔 예약) | ✅ 핵심 강점 | ✅ 핵심 강점 | ⚠ v2 예정 (파트너십) |
| 오프라인 지원 | ⚠ 부분 | ❌ 없음 | ✅ 캐싱 지원 |
| 투어 가이드 마켓플레이스 | ⚠ 기본 | ✅ 핵심 강점 | ⚠ v2 예정 |
| 글로벌 현지화 | ⚠ 한국어 중심 | ⚠ 한국 중심 | ✅ 한/영/일/중 네이티브 |
| 가격 (사용자) | 무료 (커머스 수익) | 무료 (커머스 수익) | 무료 + $3/월 프리미엄 |

💡 AGI Go Travel 포지셔닝 전략 (Blue Ocean 3대 공략 영역)

- "변경의 순간" 실시간 전파: 트리플도 마이리얼트립도 해결하지 못한 "인솔자 일정 변경 → 전원 즉시 알림" 기능

- 날씨 × AI × 일정 3중 연동: 어느 경쟁사도 구현하지 못한 "비 오면 AI가 실내 코스 로 자동 전환" 기능

- 전문 가이드 B2B 플랫폼: 마이리얼트립이 가이드 상품 판매에만 집중할 때, AGI Go Travel은 가이드의 실시간 일정 관리 도구를 제공하여 가이드를 플랫폼의 자발적 영업 사원으로 활용

🚀 PART 2: AGI Go Travel MVP Implementation Plan

PC 웹 기반(Windows) + 반응형 WebApp(Android)

⚡ MVP 핵심 원칙: "변경 전파 + 지도 동선 + AI 일정"의 3가지 핵심 기능을 10주 안에 완성하 여, 경쟁사 어느 곳도 갖지 못한 차별점을 먼저 시장에 선보입니다.

⚙ 시스템 아키텍처 (PC Web + 반응형 WebApp)

Frontend (PC Web + 반응형) Framework: React.js 18 + TypeScript

UI Library: Material UI v5 (반응형 컴포넌트)

지도: Google Maps JavaScript API (@googlemaps/react-wrapper) 상태관리: Redux Toolkit + React Query

실시간: Socket.io-client (WebSocket) 빌드: Vite + PWA Plugin (오프라인 캐싱)

반응형: CSS Grid + Flexbox (Breakpoints: 320px~1920px) Backend

Runtime: Node.js 20 LTS

Framework: Express.js + TypeScript 실시간: Socket.io (WebSocket 서버)

ORM: Prisma + PostgreSQL

캐시: Redis (세션 + 실시간 동기화)

인증: JWT + OAuth 2.0 (카카오· 구글 소셜 로그인) API 문서: Swagger/OpenAPI 3.0

### External APIs

Google Maps Platform (지도· 경로· 장소· 거리 계산) OpenAI GPT-4 API (일정 생성· 챗봇)

Google Gemini API (다국어· 검색 보강) OpenWeatherMap API (실시간 날씨) Firebase Cloud Messaging (Push 알림)

### Infrastructure (AWS)

Compute & DB: EC2 (서버), RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis Storage & Delivery: S3 (이미지), CloudFront (CDN), Route53 (DNS) Scale: Load Balancer + Auto Scaling

📐 전체 시스템 아키텍처

[ 사용자 디바이스 ] PC Browser (Windows/Chrome) Android WebApp (반 응형) │ │ └──────────────────┬─────────────────┘ │ HTTPS / WSS (WebSocket) ▼ [ Frontend ] React.js 18 + TypeScript + Material UI v5 GoogleMapsAPI │ Socket.io-Client │ Redux Toolkit │ PWA │ ▼

REST API / WebSocket [ Backend ] Node.js 20 + Express.js + TypeScript JWT Auth │ Socket.io Server │ Redis Pub/Sub │ Prisma ORM │ ├──► PostgreSQL (AWS RDS) ← 여행/일정/그룹 데이터 └──► Redis (ElastiCache) ← 실시간 세션/동기화 [ External APIs ] ├─ Google Maps

Platform (지도 · 경로 · 장소 · 거리 계산) ├─ OpenAI GPT-4 API (AI 일

정 생성 · 챗봇) ├─ Google Gemini API (다국어 처리 · 검색 보강) ├─ OpenWeatherMap API (실시간 날씨 데이터) └─ Firebase FCM (Push 알림 전송) [ AWS Infrastructure ] EC2 (서버) │ S3 (이미지) │ CloudFront

(CDN) Route53 (DNS) │ Load Balancer │ Auto Scaling

🏃‍♂️ Sprint 계획 (MVP 10주 개발 로드맵)

SPRI NT 1	Week 1~2: 기반 환경 구축

[Frontend] React + TypeScript 프로젝트 셋업, 반응형 레이아웃 시스템, 라우팅 구 조

[Backend] Express + Prisma + PostgreSQL 셋업, JWT 인증, 소셜 로그인 (카카 오/구글)

[Infra] AWS EC2, RDS, S3 환경 구성, CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions)

SPRI NT 2	Week 3~4: 구글 지도 핵심 연동

[Frontend] Google Maps API 연동, 지도 뷰 컴포넌트, 장소 검색 (Places Autocomplete), 핀 마커 렌더링, 경로 연결선 시각화

[Backend] Places API 프록시, 장소 데이터 캐싱, Directions API 연동

SPRI NT 3	Week 5~6: 여행 일정 CRUD + AI 생성

[Frontend] 일정 생성 마법사 UI, 드래그&드롭 일정 편집 (react-beautiful-dnd), 지도-리스트 연동 뷰

[Backend] 여행/일정 CRUD API, GPT-4 일정 생성 프롬프트 엔지니어링, AI 응답 파싱 및 저장

SPRI NT 4	Week 7~8: 실시간 동기화 + 그룹 기능 ⭐ 핵심

[Frontend] 그룹 초대 UI (링크/QR코드), 실시간 편집 인디케이터, 변경 알림 배너

[Backend] Socket.io WebSocket 서버, 그룹 방(Room) 관리, Redis Pub/Sub 브 로드캐스트, FCM Push 알림

SPRI NT 5	Week 9~10: 날씨 연동 + 테스트 + 배포 🚀

[Frontend] 날씨 패널 컴포넌트, AI 대체 코스 제안 모달, PWA 설정 (오프라인 캐싱) [Backend] OpenWeatherMap API 연동, 날씨 기반 일정 AI 재생성 로직

[QA & Deploy] 단위/통합 테스트, 성능 테스트, 보안 점검, AWS 프로덕션 배포, CloudFront CDN, 도메인 연결

📱 핵심 화면별 구현 명세

화면 1: 메인 대시보드 (PC Web)

레이아웃: 3단 구조 (좌: 일정 패널 300px | 중: 구글 지도 | 우: 상세 정보 350px) 지도 영역: Google Maps 풀스크린, 번호 핀 마커, 경로 PolyLine, 클릭 시 장소 팝업 일정 패널: 드래그&드롭 리스트, 날짜 탭, 실시간 동기화 상태 표시

날씨 바: 상단 고정, 여행지 날씨 + 경보 시 AI 대체 코스 버튼 표시

화면 2: 반응형 모바일 뷰 (Android WebApp)

레이아웃: 하단 탭 네비게이션 (지도 | 일정 | 그룹 | 날씨 | MY)

지도 뷰: 풀스크린 구글 지도, 하단 슬라이드업 일정 카드

일정 뷰: 세로 스크롤 리스트, 드래그&드롭 지원 실시간 알림: 상단 토스트 알림 (변경 사항 즉시 표시)

화면 3: AI 일정 생성 마법사

Step 1: 여행 기본 정보 (목적지, 기간, 인원, 여행 유형) Step 2: 취향 선택 (자연/도시/맛집/문화/액티비티 등) Step 3: 예산 설정 + AI 생성 중 애니메이션

Step 4: 생성된 일정 미리보기 (지도 + 리스트 동시 표시)

Step 5: 수정 후 저장 또는 AI 재생성

화면 4: 그룹 관리 대시보드 (가이드 B2B 전용)

여행 그룹 생성 및 멤버 관리 QR코드 초대 생성

멤버 실시간 위치 지도 표시 단체 공지 발송 기능

일정 변경 이력 로그

🔌 API 엔드포인트 설계

// 인증 API

POST /api/auth/register	// 회원가입

POST /api/auth/login	// 로그인 (JWT 발급) POST /api/auth/social/kakao	// 카카오 소셜 로그인 POST /api/auth/social/google	// 구글 소셜 로그인 POST /api/auth/refresh	// 토큰 갱신

// 여행 일정 API

GET /api/trips	// 내 여행 목록

POST /api/trips	// 여행 생성

GET /api/trips/:id	// 여행 상세

PUT /api/trips/:id	// 여행 수정

DEL /api/trips/:id	// 여행 삭제

POST /api/trips/:id/places	// 장소 추가

PUT /api/trips/:id/places/reorder // 순서 변경 (드래그&드롭) POST /api/trips/ai-generate	// AI 일정 자동 생성

// 그룹 API

POST /api/groups	// 그룹 생성

| GET | /api/maps/places/search | // | 장소 | 검색 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/maps/directions | // | 경로 | 탐색 |
| GET | /api/weather/:city | // | 날씨 | 조회 |

POST /api/groups/:id/invite

POST /api/groups/:id/join

GET

GET

/api/groups/:id/members

// 초대 링크 생성

// 그룹 참여

// 멤버 목록

/api/groups/:id/locations	// 멤버 실시간 위치

// 외부 연동 API

POST /api/ai/suggest-alternative // AI 대체 코스 제안

// WebSocket 이벤트 trip:update trip:place:add trip:place:reorder member:location:update

notification:push

// 일정 변경 브로드캐스트

// 장소 추가 알림

// 순서 변경 알림

// 멤버 위치 업데이트

// Push 알림 전송

🗄 데이터베이스 스키마

핵심 테이블 (PostgreSQL):

users (id, name, email, profile_image, kakao_id, google_id, subscription_plan, created_at)

trips (id, title, destination, start_date, end_date, owner_id, group_id, cover_image, created_at)

trip_days (id, trip_id, day_number, date)

trip_places (id, trip_day_id, name, address, lat, lng, place_id, order_index, stay_minutes, category, note)

groups (id, name, trip_id, invite_code, qr_code, created_by)

group_members (id, group_id, user_id, role [leader/member], joined_at)

member_locations (id, group_id, user_id, lat, lng, updated_at)

weather_cache (id, city, data, fetched_at)

ai_generations (id, trip_id, prompt, response, created_at)

## ⚡ 성능 및 보안 기준

| 성능 목표 | 보안 기준 |
| --- | --- |
| 초기 페이지 로드: 3초 이내 (LCP) 구글 지도 렌더링: 2초 이내 AI 일정 생성: 10초 이내 실시간 동기화 지연: 1초 이내 동시 접속 처리: 1,000명 이상 모바일 Lighthouse 점수: 85점 이상 | HTTPS 전용 (Let's Encrypt SSL) JWT 토큰 만료 (Access: 1시간, Refresh: 30일) API Rate Limiting (100 req/min per user) 위치 데이터 암호화 저장 GDPR 준수 (개인정보 삭제 API) XSS/CSRF 방어 (helmet.js 적용) |

💰 예산 집행 계획 (총 사업비 1억 원)

| 비목 | 상세 내용 | 정부지원금 (75%) | 자기부담 (25%) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🎨 기획 (2MM) | 앱/웹 기획, IA 설계, 와이어프레임 | 7,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
| 🖌 디자인 (2MM) | UI/UX 디자인, 브랜드 가이드 | 7,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 |
| 💻 개발 (5MM) | Frontend + Backend API 개발 | 18,750,000 | 6,250,000 | 25,000,000 |
| 🤖 AI 개발 (4MM) | GPT-4 프롬프트 엔지니어링, AI 모델 통합 | 18,000,000 | 6,000,000 | 24,000,000 |
| ☁ AWS 인프라 | 클라우드 서버 운영비 | 708,750 | 236,250 | 945,000 |
| 🗺 Google | Maps Platform | 1,113,750 | 371,250 | 1,485,000 |

| 비목 | 상세 내용 | 정부지원금 (75%) | 자기부담 (25%) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maps API | 사용료 (월 $220) |  |  |  |
| 🧠 AI 토큰 비용 | GPT-4 API 토큰 (가입자 1만 명 기준) | 750,000 | 250,000 | 1,000,000 |
|  | SNS 광고, |  |  |  |
| 📣 마케팅 | SEO, 인플루언서 | 20,677,500 | 6,892,500 | 27,570,000 |
|  | 마케팅 |  |  |  |
| ✅ 합계 |  | 75,000,000 | 25,000,000 | 100,000,000 |

* 정부지원금 75% + 자기부담 25% (현금 5% + 현물 20%) 구조

🎯 최종 요약: AGI Go Travel의 승부처

트리플은 "예약 커머스", 마이리얼트립은 "OTA 최저가"로 이미 레드오션에 깊이 들어 가 있습니다.

AGI Go Travel은 두 거인이 손대지 않은 "여행 중 실시간 경험 관리"에만 집중합니다.

| 타겟 사용자 | 해결하는 문제 | 경쟁사 대비 우위 |
| --- | --- | --- |
| 개별 여행자 | 처음 가는 곳, 동선을 모름 | AI + 구글지도로 즉시 최적 경로 제공 |
| 단체 여행 리더 | 변경 사항을 전원에게 전달 불가 | WebSocket Push로 1초 내 전원 전파 |
| 전문 가이드 (B2B) | 전문 플래닝 도구가 없음 | B2B 대시보드 + 멤버 위치 추적 |
| 모든 여행자 | 날씨 변동 시 대안이 없음 | AI 자동 대체 코스 즉시 제안 |

© 2025 AGI Go Travel — Business & Technical Strategy Report 국내 경쟁사 비교 분석 + MVP Implementation Plan | Confidential